附件1

湘潭市各类棚户区（危旧房）改造规划汇总表

单位：户、公顷、平方米、万元

|  | 截至2012年底已申报改造情况 |  |  |  |  | 2013-2017年改造规划 |  |  |  |  | 2017年末剩余改造户数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户数 | 已供地 面积 | 拆迁面积 | 棚户区 占地面积 | 完成投资 | 户数 | 用地 面积 | 拆迁面积 | 棚户区 占地面积 | 投资概算 | 户数 | 用地面积 | 拆迁 面积 | 棚户区 占地面积 | 投资 概算 |
| 合计 | 26308 | 67.37 | 2006575.8 | 227.98 | 779619.8 | 77275 | 151.02 | 7170855.1 | 1397.88 | 3665557.9 | 13480 | 9.06 | 1421327 | 155.49 | 984242 |
| 一、城市棚户区（危旧房） | 22255 | 44.79 | 1765155.8 | 198.62 | 738387 | 61275 | 79.48 | 6381150.1 | 1264.8 | 3358717.9 | 13345 | 8.26 | 1413327 | 154.42 | 982195 |
| 1、集中成片 | 22255 | 44.79 | 1765155.8 | 198.62 | 738387 | 47559 | 48.02 | 4242691.7 | 843.58 | 2397410.8 | 12485 | 6.73 | 1256377 | 131.97 | 891780 |
| 2、非集中成片合计 |  |  |  |  |  | 3496 | 2.93 | 216710 | 66.69 | 69287.1 |  |  |  |  |  |
| 其中：非集中成片 |  |  |  |  |  | 1496 | 0.92 | 96710 | 60.12 | 51227.1 |  |  |  |  |  |
| 其中：市城区国有危旧直管公房改造 |  |  |  |  |  | 2000 | 2 | 120000 | 6.57 | 18060 |  |  |  |  |  |
| 3、城中村 |  |  |  |  |  | 10220 | 28.53 | 1921748.4 | 354.53 | 892020 | 860 | 1.53 | 156950 | 22.45 | 90415 |
| 二、国有工矿棚户区 | 3488 | 18.38 | 216940 | 27.05 | 35906 | 15523 | 65.04 | 773259 | 129.51 | 301165 | 135 | 0.8 | 8000 | 1.07 | 2047 |
| 其中：规划区内纳入城市棚户区（危旧房）改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有林区（场）棚户区（危旧房） | 318 | 1.75 | 12720 | 1.29 | 2811.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、国有垦区危房 | 247 | 2.45 | 11760 | 1.02 | 2515 | 477 | 6.5 | 16446 | 3.57 | 5675 |  |  |  |  |  |
| 五、中央下放地方煤矿棚户区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

湘潭市2013-2017年各类棚户区（危旧房）改造规划年度计划表

单位：套（户）、平方米、公顷、万元

| 单位 | 年度 | 城市棚户区 |  |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  | 国有垦区棚户区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 |
| 湘潭市合计 |  | 61275 | 6381150.1 | 79.48 | 3358718 | 15523 | 773259 | 65.04 | 301165 | 477 | 16446 | 6.5 | 5675 |
| 湘潭市 | 2013年 | 5660 | 404752.81 | 13.01 | 215399 | 878 | 30761 | 5 | 9447 | 120 | 4246 | 0.83 | 1425 |
|  | 2014年 | 9954 | 1233674 | 12.55 | 575797 | 3775 | 177874 | 16.76 | 70899 | 357 | 12200 | 5.67 | 4250 |
|  | 2015年 | 17527 | 1948522.59 | 29.05 | 994046.9 | 3305 | 167236 | 13.28 | 75272 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 14765 | 1447801.67 | 14.17 | 787942 | 4700 | 244268 | 18.81 | 91453 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 13369 | 1346399 | 10.7 | 785533 | 2865 | 153120 | 11.19 | 54094 |  |  |  |  |
| 市本级小计 |  | 43604 | 5101083.1 | 61.05 | 2820203 | 9330 | 454834 | 42.82 | 187847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市本级 | 2013年 | 3250 | 230762.81 | 1.88 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 7274 | 1035654 | 12 | 482428 | 3775 | 177874 | 16.76 | 70899 |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 13041 | 1636638.59 | 26.05 | 868011.9 | 1382 | 67500 | 6.74 | 34504 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 10475 | 1130731.67 | 11.35 | 658810.2 | 2918 | 150340 | 13.93 | 59019 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 9564 | 1067296 | 9.77 | 662453 | 1255 | 59120 | 5.39 | 23425 |  |  |  |  |
| 雨湖区小计 |  | 29520 | 3628097.1 | 49.01 | 2056721 | 4329 | 214874 | 20.66 | 66296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨湖区 | 2013年 | 2979 | 215586.81 | 1.88 | 139500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 4382 | 641673 | 7.67 | 334616 | 2471 | 112074 | 10.4 | 39333 |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 10361 | 1300934.59 | 22.22 | 695784 | 118 | 6940 | 1.07 | 1664 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 6721 | 818340.67 | 9.47 | 481716 | 1558 | 84940 | 7.86 | 23799 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 5077 | 651562 | 7.77 | 405105 | 182 | 10920 | 1.33 | 1500 |  |  |  |  |

| 单位 | 年度 | 城市棚户区 |  |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  | 国有垦区棚户区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 |
| 岳塘区小计 |  | 12313 | 1066245 | 5.44 | 652300.1 | 3024 | 120960 | 8.96 | 62241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岳塘区 | 2013年 | 271 | 15176 | 0 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 2299 | 229468 | 0.73 | 114902 | 620 | 24800 | 1.83 | 12616 |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 2380 | 257996 | 2.63 | 152727.9 | 764 | 30560 | 2.27 | 15770 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 3454 | 234151 | 0.41 | 153622.2 | 810 | 32400 | 2.4 | 16720 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 3909 | 329454 | 1.67 | 222048 | 830 | 33200 | 2.46 | 17135 |  |  |  |  |
| 昭山示范区小计 |  | 1373 | 369241 | 6.6 | 88082 | 1977 | 119000 | 13.2 | 59310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭山示范区 | 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 593 | 164513 | 3.6 | 32910 | 684 | 41000 | 4.53 | 18950 |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 300 | 77708 | 1.2 | 19500 | 500 | 30000 | 3.4 | 17070 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 300 | 78240 | 1.47 | 23472 | 550 | 33000 | 3.67 | 18500 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 180 | 48780 | 0.33 | 12200 | 243 | 15000 | 1.6 | 4790 |  |  |  |  |
| 高新区小计 |  | 398 | 37500 | 0 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高新区 | 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 398 | 37500 | 0 | 23100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位 | 年度 | 城市棚户区 |  |  |  | 国有工矿棚户区 |  |  |  | 国有垦区棚户区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 | 套数 | 拆迁面积 | 用地面积 | 资金 |
| 湘潭县小计 |  | 8100 | 616257 | 11.13 | 268418.8 | 4007 | 237000 | 10.61 | 88950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湘潭县 | 2013年 | 1500 | 119390 | 11.13 | 45059 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 1200 | 96000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 1500 | 111389 | 0 | 45059 | 1407 | 84000 | 3.67 | 34800 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 1800 | 133400 | 0 | 54070.8 | 1400 | 83000 | 3.67 | 29155 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 2100 | 156078 | 0 | 70230 | 1200 | 70000 | 3.27 | 24995 |  |  |  |  |
| 湘乡市小计 |  | 5212 | 261480 | 6.5 | 105474 | 2186 | 81425 | 11.61 | 24368 | 477 | 16446 | 6.5 | 5675 |
| 湘乡市 | 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 30761 | 5 | 9447 | 120 | 4246 | 0.83 | 1425 |
|  | 2014年 | 1000 | 71940 | 0.55 | 27337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 12200 | 5.67 | 4250 |
|  | 2015年 | 1661 | 74745 | 2.2 | 29896 | 516 | 15736 | 2.87 | 5968 |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 1676 | 75420 | 2.82 | 31661 | 382 | 10928 | 1.21 | 3279 |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 875 | 39375 | 0.93 | 16580 | 410 | 24000 | 2.53 | 5674 |  |  |  |  |
| 韶山市小计 |  | 4359 | 402330 | 0.8 | 164622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韶山市 | 2013年 | 910 | 54600 | 0 | 21840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014年 | 480 | 30080 | 0 | 12032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015年 | 1325 | 125750 | 0.8 | 51080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016年 | 814 | 108250 | 0 | 43400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 | 830 | 83650 | 0 | 36270 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

湘潭市2013-2017年城市棚户区（危旧房）改造项目年度规划表

单位：户、平方米

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 全市合计（160个） |  | 61275 | 6381150 | 5660 | 404752.8 | 9954 | 1233674 | 17527 | 1948523 | 14765 | 1447801.7 | 13369 | 1346399 |
| 市本级合计（112个） |  | 43604 | 5101083 | 3250 | 230762.8 | 7274 | 1035654 | 13041 | 1636639 | 10475 | 1130731.7 | 9564 | 1067296 |
| 雨湖区合计（32个） |  | 29520 | 3628097 | 2979 | 215586.8 | 4382 | 641673 | 10361 | 1300935 | 6721 | 818340.67 | 5077 | 651562 |
| 1-1 | 湘潭商务中心核心区棚户区改造项目 | 1155 | 102900 | 436 | 26418 | 268 | 16380 | 240 | 30902 | 211 | 29200 | 0 | 0 |
| 1-2 | 湘潭市火车站南片区棚户区改造项目 | 377 | 51350 | 100 | 19350 | 277 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-3 | 窑湾街区棚户区改造项目 | 2185 | 119762 | 350 | 21000 | 314 | 17500 | 1216 | 66012 | 200 | 10000 | 105 | 5250 |
| 1-4 | 河西滨江风光带棚户区改造项目 | 7203 | 739054.9 | 908 | 59020 | 610 | 73200 | 2331 | 268395.2 | 2054 | 175939.67 | 1300 | 162500 |
| 1-5 | 火车站片区棚户区改造项目 | 2427 | 348416 | 0 | 0 | 625 | 123750 | 631 | 83333 | 704 | 105333 | 467 | 36000 |
| 1-6 | 一环东路棚户区改造项目 | 1750 | 214083 | 0 | 0 | 375 | 74250 | 375 | 38000 | 640 | 62333 | 360 | 39500 |
| 1-7 | 北二环片区棚户区改造项目 | 317 | 38040 | 0 | 0 | 317 | 38040 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1-8 | 雨湖片区和平路棚户区改造项目 | 132 | 8682 | 132 | 8682 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1-9 | 食品机械厂棚户区改造项目 | 500 | 27000 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 10800 | 200 | 10800 | 100 | 5400 |
| 1-10 | 南岭南路棚户区改造项目 | 488 | 46656 | 288 | 30240 | 100 | 9000 | 100 | 7416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-11 | 雨湖区城际铁路棚户区改造项目 | 628 | 49043 | 300 | 23258 | 252 | 20500 | 76 | 5285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-12 | 鹤岭镇红旗社区棚户区改造项目 | 65 | 6300 | 65 | 6300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-13 | 江麓片区棚户区改造项目 | 3614 | 249703.8 | 400 | 21318.81 | 58 | 24493 | 1247 | 77640 | 426 | 25560 | 1483 | 100692 |
| 1-14 | 雨湖路街道棚户区改造项目 | 365 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3900 | 150 | 9000 | 150 | 9000 |
| 1-15 | 湘潭茶厂棚户区改造项目 | 120 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 |
| 1-16 | 湘潭市林业科学研究所棚户区改造项目 | 120 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 |
| 1-17 | 云湖桥火车站棚户区改造项目 | 80 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 30 | 1500 | 20 | 1000 |
| 1-18 | 湘潭老布市棚户区改造项目 | 477 | 26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 16500 | 177 | 9735 | 0 | 0 |
| 1-19 | 煤炭公司棚户区改造项目 | 87 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-20 | 羊牯大道棚户区改造项目 | 14 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-21 | 市城区国有危旧直管公房改造项目 | 2000 | 120000 | 0 |  | 500 | 30000 | 800 | 48000 | 700 | 42000 | 0 |  |
| 4-22 | 昭潭乡烟竹村棚户区改造项目 | 160 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-23 | 昭潭乡联合市场棚户区改造项目 | 330 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 29700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-24 | 昭潭乡棚户区改造项目（粉厂、猪鬃厂、工艺楼） | 56 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-25 | 火车站北片区棚户区改造项目 | 580 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 230000 | 100 | 42000 | 0 | 0 |
| 4-26 | 万楼片区城中村改造项目 | 3326 | 964720 | 0 | 0 | 476 | 147560 | 1064 | 263500 | 874 | 270940 | 912 | 282720 |
| 4-27 | 城发天逸区棚户区改造项目 | 60 | 21166.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21166.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 4-28 | 金土花苑区棚户区改造项目 | 50 | 23054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-29 | 湘大科技园区棚户区改造项目 | 9 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-30 | 护潭乡繁城村雪家湖片区城中村改造项目 | 325 | 49500 | 0 | 0 | 150 | 19000 | 100 | 16000 | 75 | 14500 | 0 | 0 |
| 4-31 | 护潭乡繁城村新湖良湖片区城中村改造项目 | 160 | 31800 | 0 | 0 | 60 | 16000 | 100 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-32 | 砂子岭片区城中村改造项目 | 360 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 8800 | 100 | 5500 | 100 | 5500 |
| 岳塘区合计（70个） |  | 12313 | 1066245 | 271 | 15176 | 2299 | 229468 | 2380 | 257996 | 3454 | 234151 | 3909 | 329454 |
| 1-33 | 社建村街道棚户区改造项目 | 128 | 7168 | 128 | 7168 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-34 | 板塘铺纱厂直街棚户区改造项目 | 95 | 5320 | 95 | 5320 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-35 | 纺配棚户区改造项目 | 48 | 2688 | 48 | 2688 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-36 | 书院路片区棚户区改造项目 | 80 | 3272 | 0 |  | 80 | 3272 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-37 | 迎东片区棚户区改造项目 | 339 | 16950 | 0 |  | 75 | 3750 | 264 | 13200 | 0 |  | 0 |  |
| 1-38 | 福星片区棚户区改造 | 80 | 4406 | 0 |  | 80 | 4406 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-39 | 书院中路片区棚户区改造项目 | 25 | 1470 |  |  | 25 | 1470 |  |  |  |  |  |  |
| 1-40 | 芙蓉片区棚户区改造项目 | 78 | 5000 | 0 |  | 78 | 5000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-41 | 金湖片区棚户区改造项目 | 110 | 8058 | 0 |  | 110 | 8058 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-42 | 湘电光荣楼棚户区改项目 | 178 | 10239 | 0 |  | 178 | 10239 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-43 | 滨江芙蓉新城棚户区改造项目 | 337 | 28280 | 0 |  | 337 | 28280 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-44 | 云盘村霞光东路棚户区改造项目 | 130 | 15600 | 0 |  | 130 | 15600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-45 | 市城镇商住区棚户区改造项目 | 120 | 13500 | 0 |  | 120 | 13500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-46 | 湘潭城际铁路岳塘段棚户区改造项目 | 176 | 103700 | 0 |  | 100 | 12500 | 76 | 91200 | 0 |  | 0 |  |
| 1-47 | 木鱼湖棚户区改造项目 | 875 | 131250 | 0 |  | 158 | 23700 | 100 | 15000 | 120 | 18000 | 497 | 74550 |
| 1-48 | 体育新城棚户区改造项目 | 170 | 15300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 | 15300 |
| 1-49 | 滨江山水新城棚户区改造项目 | 200 | 18000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 18000 |
| 1-50 | 东坪居住小区棚户区改造项目 | 250 | 22500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 250 | 22500 | 0 |  |
| 1-51 | 阳雀港片区棚户区改造项目 | 120 | 10800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120 | 10800 | 0 |  |
| 1-52 | 水岸柳馨棚户区改造项目 | 175 | 19250 | 0 |  | 0 |  | 175 | 19250 | 0 |  | 0 |  |
| 1-53 | 碧水雅苑棚户区改造项目 | 130 | 14300 | 0 |  | 0 |  | 130 | 14300 | 0 |  | 0 |  |
| 1-54 | 工人村棚户区改造项目 | 152 | 6512 | 0 |  | 0 |  | 152 | 6512 | 0 |  | 0 |  |
| 1-55 | 栗塘村棚户区改造项目 | 446 | 24976 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 223 | 12488 | 223 | 12488 |
| 1-56 | 湘钢大板房改造项目 | 450 | 25200 | 0 |  | 0 |  | 450 | 25200 | 0 |  | 0 |  |
| 1-57 | 湘钢新五村棚户区改造项目 | 84 | 4704 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84 | 4704 | 0 |  |
| 1-58 | 湘钢耐火村棚户区改造项目 | 51 | 2805 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51 | 2805 |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-59 | 东坪大板房棚户区改造项目 | 357 | 30345 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 357 | 30345 |
| 1-60 | 岳塘街道斑竹塘社区棚户区改造项目 | 450 | 49500 | 0 |  | 0 |  | 120 | 13200 | 100 | 11000 | 230 | 25300 |
| 1-61 | 书院路街道飞机坪社区棚户区改造项目 | 78 | 3510 | 0 |  | 0 |  | 78 | 3510 | 0 |  | 0 |  |
| 1-62 | 宝塔街道万福街综合楼棚户区改造项目 | 50 | 2800 | 0 |  | 0 |  | 50 | 2800 | 0 |  | 0 |  |
| 1-63 | 宝塔街道长虹里片区棚户区改造项目 | 50 | 3000 | 0 |  | 0 |  | 50 | 3000 | 0 |  | 0 |  |
| 1-64 | 宝塔街道葩金片区高新老宿舍棚户区改造项目 | 380 | 21280 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 380 | 21280 | 0 |  |
| 1-65 | 社建村学卫片区棚户区改造项目 | 192 | 10752 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192 | 10752 |
| 1-66 | 红旗宝塔片区棚户区改造项目 | 219 | 12264 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 219 | 12264 | 0 |  |
| 1-67 | 东坪三角坪片区棚户区改造项目 | 132 | 7392 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132 | 7392 | 0 |  |
| 1-68 | 东坪横街片区棚户区改造项目 | 93 | 5208 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 93 | 5208 | 0 |  |
| 1-69 | 滴水片棚户区改造项目 | 341 | 19096 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 341 | 19096 | 0 |  |
| 1-70 | 书院路向家塘片棚户区改造项目 | 112 | 6272 | 0 |  | 0 |  | 60 | 3360 | 52 | 2912 | 0 |  |
| 1-71 | 滴水街道永安村棚户区改造项目 | 329 | 16450 | 0 |  | 0 |  | 329 | 16450 | 0 |  | 0 |  |
| 1-72 | 中洲路街道鸦雀塘社区棚户区改造 | 293 | 16408 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 293 | 16408 |
| 1-73 | 中洲路街道粟塘社区棚户区改造项目 | 288 | 16128 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 288 | 16128 | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-74 | 书院路街道省建三公司宿舍棚户区改造项目 | 117 | 5382 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 117 | 5382 |
| 1-75 | 红旗街道红旗中路棚户区改造 | 80 | 4480 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 | 4480 |
| 1-76 | 湘缆棚户区改造项目 | 460 | 25760 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460 | 25760 |
| 1-77 | 新建村片区棚户区改造项目 | 388 | 21728 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 388 | 21728 |
| 2-78 | 湘电非集中成片棚户区 | 329 | 18424 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 329 | 18424 | 0 |  |
| 2-79 | 书院路街道湖湘社区棚户区改造项目 | 30 | 1680 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 | 1680 | 0 |  |
| 2-80 | 滴水街道B片区棚户区改造项目 | 8 | 640 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 640 | 0 |  |
| 2-81 | 中洲路街道A-D片区棚户区改造项目 | 144 | 8120 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69 | 3920 | 75 | 4200 |
| 2-82 | 书院路街道牡丹服装厂棚户区改造项目 | 26 | 1456 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 | 1456 |
| 2-83 | 时代景苑棚户区改造项目 | 40 | 6000 | 0 |  | 0 |  | 40 | 6000 | 0 |  | 0 |  |
| 2-84 | 板塘6号路棚户区改造项目 | 50 | 7500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 7500 | 0 |  |
| 2-85 | 富强织布厂棚户区改造项目 | 15 | 2250 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 2250 | 0 |  |
| 2-86 | 湘钢寸木塘棚户区改造项目 | 72 | 4032 | 0 |  | 0 |  | 72 | 4032 | 0 |  | 0 |  |
| 2-87 | 湘钢工人村棚户区改造项目 | 43 | 2408 | 0 |  | 0 |  | 43 | 2408 | 0 |  | 0 |  |
| 2-88 | 湘钢雷公塘棚户区改造项目 | 12 | 672 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12 | 672 | 0 |  |
| 2-89 | 湘钢新四村棚户区改造项目 | 32 | 1792 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32 | 1792 | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 2-90 | 湘钢耐火村棚户区改造项目 | 36 | 2016 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 | 2016 | 0 |  |
| 2-91 | 湘钢炼铁集体宿舍棚户区改造项目 | 271 | 9485 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 271 | 9485 | 0 |  |
| 4-92 | 霞城乡城中村棚户区改造项目 | 300 | 33000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 11000 | 200 | 22000 |
| 4-93 | 宝塔街道城中村棚户区改造项目 | 300 | 33000 | 0 |  | 0 |  | 50 | 5500 | 100 | 11000 | 150 | 16500 |
| 4-94 | 岳塘经开区城中村改造项目 | 200 | 22000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 | 22000 |
| 4-95 | 桥东商贸区棚户区改造项目 | 75 | 13500 | 0 |  | 75 | 13500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-96 | 桥头商贸区棚户区改造项目 | 120 | 21600 | 0 |  | 120 | 21600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-97 | 福星新村棚户区改造项目 | 295 | 26550 | 0 |  | 295 | 26550 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-98 | 西塘城中村改造项目 | 95 | 12350 | 0 |  | 95 | 12350 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-99 | 云盘城中村改造项目 | 73 | 8031 | 0 |  | 73 | 8031 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-100 | 滴水城中村改造项目 | 141 | 13074 | 0 |  | 0 |  | 141 | 13074 | 0 |  | 0 |  |
| 4-101 | 荷塘城中村改造项目 | 120 | 11769 | 0 |  | 120 | 11769 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4-102 | 群力竹埠城中村改造项目 | 50 | 5893 | 0 |  | 50 | 5893 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 昭山示范区合计（4个） |  | 1373 | 369241 | 0 | 0 | 593 | 164513 | 300 | 77708 | 300 | 78240 | 180 | 48780 |
| 1-103 | 昭山示范区景区周边设施配套及周边棚户区改造项目 | 185 | 52721 | 0 |  | 185 | 52721 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-104 | 昭山示范区仰天湖农场棚户区改造项目 | 408 | 111792 | 0 |  | 408 | 111792 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-105 | 昭山示范区窑洲社区棚户区改造 | 600 | 155948 | 0 |  | 0 |  | 300 | 77708 | 300 | 78240 | 0 |  |
| 1-106 | 昭山示范区路口社区棚户区改造 | 180 | 48780 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 180 | 48780 |
| 高新区合计（6个） |  | 398 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 37500 |
| 1-107 | 电缆厂棚户区改造项目 | 180 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 15000 |
| 1-108 | 生力建材棚户区改造项目 | 73 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 3500 |
| 2-109 | 马家河片区棚户区改造项目 | 45 | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 5400 |
| 2-110 | 农民街棚户区改造项目 | 25 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 2600 |
| 2-111 | 滨江风光带棚户区改造项目 | 45 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 5000 |
| 4-112 | 新造棚户区改造项目 | 30 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 6000 |
| 县市合计（48个） |  | 17671 | 1280067 | 2410 | 173990 | 2680 | 198020 | 4486 | 311884 | 4290 | 317070 | 3805 | 279103 |
| 湘潭县合计（1个） |  | 8100 | 616257 | 1500 | 119390 | 1200 | 96000 | 1500 | 111389 | 1800 | 133400 | 2100 | 156078 |
| 1-113 | 湘潭县城市棚户区项目 | 8100 | 616257 | 1500 | 119390 | 1200 | 96000 | 1500 | 111389 | 1800 | 133400 | 2100 | 156078 |
| 湘乡市合计（32个） |  | 5212 | 261480 | 0 | 0 | 1000 | 71940 | 1661 | 74745 | 1676 | 75420 | 875 | 39375 |
| 1-114 | 张江村棚户区改造项目 | 299 | 16455 | 0 |  | 200 | 12000 | 99 | 4455 | 0 |  | 0 |  |
| 1-115 | 城西棚户区改造项目 | 50 | 3390 | 0 |  | 50 | 3390 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-116 | 一公司沿街棚户区改造项目 | 140 | 4950 | 0 |  | 140 | 4950 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-117 | 新东风广场及农贸市场 | 70 | 6000 | 0 |  | 70 | 6000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-118 | 横四街棚户区改造项目 | 50 | 3000 | 0 |  | 50 | 3000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-119 | 老夏梓桥路沿线棚户区改造项目 | 200 | 10450 | 0 |  | 30 | 2800 | 100 | 4500 | 70 | 3150 | 0 |  |
| 1-120 | 火车站职工宿舍棚户区改造项目 | 200 | 15000 | 0 |  | 200 | 15000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-121 | 七一广场棚户区改造项目 | 60 | 4800 | 0 |  | 60 | 4800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-122 | 城南滨江片区棚户区改造项目 | 200 | 20000 | 0 |  | 200 | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 1-123 | 昆仑桥社区棚户区改造项目 | 655 | 29475 | 0 |  | 0 |  | 210 | 9450 | 220 | 9900 | 225 | 10125 |
| 1-124 | 南正街社区棚户区改造项目 | 84 | 3780 | 0 |  | 0 |  | 84 | 3780 | 0 |  | 0 |  |
| 1-125 | 联盟村安置棚户区改造项目 | 210 | 9450 | 0 |  | 0 |  | 100 | 4500 | 110 | 4950 | 0 |  |
| 1-126 | 云门商城棚户区改造项目 | 300 | 13500 | 0 |  | 0 |  | 80 | 3600 | 70 | 3150 | 150 | 6750 |
| 1-127 | 云门寺广场周边棚户区改造项目 | 120 | 5400 | 0 |  | 0 |  | 50 | 2250 | 70 | 3150 | 0 |  |
| 1-128 | 德泽小区棚户区改造项目 | 50 | 2250 | 0 |  | 0 |  | 50 | 2250 | 0 |  | 0 |  |
| 1-129 | 北正街棚户区改造项目 | 151 | 6795 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 151 | 6795 | 0 |  |
| 1-130 | 化工厂生活区棚户区改造项目 | 238 | 10710 | 0 |  | 0 |  | 120 | 5400 | 118 | 5310 | 0 |  |
| 1-131 | 啤酒厂棚户区改造项目 | 160 | 7200 | 0 |  | 0 |  | 80 | 3600 | 80 | 3600 | 0 |  |
| 1-132 | 建安公司宿舍棚户区改造项目 | 74 | 3330 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 | 3330 | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-133 | 朝阳学校棚户区改造项目 | 70 | 3150 | 0 |  | 0 |  | 70 | 3150 | 0 |  | 0 |  |
| 2-134 | 南正街东山路棚户区改造项目 | 24 | 1080 |  |  |  |  | 24 | 1080 |  |  |  |  |
| 2-135 | 梅坪棚户区改造项目 | 39 | 1755 |  |  |  |  | 39 | 1755 |  |  |  |  |
| 2-136 | 城西棚户区改造项目 | 40 | 1800 |  |  |  |  |  |  | 40 | 1800 |  |  |
| 2-137 | 粮贸公司棚户区改造项目 | 10 | 450 |  |  |  |  |  |  | 10 | 450 |  |  |
| 2-138 | 轻工业小区棚户区改造项目 | 30 | 1350 |  |  |  |  |  |  | 30 | 1350 |  |  |
| 2-139 | 上路口棚户区改造项目 | 35 | 1575 |  |  |  |  | 35 | 1575 |  |  |  |  |
| 2-140 | 化工厂生活区棚户区改造项目 | 35 | 1575 |  |  |  |  |  |  | 35 | 1575 |  |  |
| 4-141 | 红星门棚户区改造项目 | 450 | 20250 |  |  |  |  | 240 | 10800 | 210 | 9450 |  |  |
| 4-142 | 星星村（云门寺社区）棚户区改造项目 | 400 | 18000 |  |  |  |  | 200 | 9000 | 200 | 9000 |  |  |
| 4-143 | 德泽小区棚户区改造项目 | 143 | 6435 |  |  |  |  | 80 | 3600 | 63 | 2835 |  |  |
| 4-144 | 梅坪棚户区棚户区改造项目 | 125 | 5625 |  |  |  |  |  |  | 125 | 5625 |  |  |
| 4-145 | 经开区棚户区改造项目 | 500 | 22500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 22500 |
| 韶山市合计（15个） |  | 4359 | 402330 | 910 | 54600 | 480 | 30080 | 1325 | 125750 | 814 | 108250 | 830 | 83650 |
| 1-146 | 韶山2013年城市棚户区改造项目 | 910 | 54600 | 910 | 54600 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-147 | 2014年竹鸡片区棚户区改造项目 | 480 | 30080 | 0 |  | 480 | 30080 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1-148 | 2015年韶南片区棚户区改造项目 | 370 | 18500 | 0 |  | 0 |  | 370 | 18500 | 0 |  | 0 |  |

| 序号 | 棚户区项目名称 | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 | 户数 | 拆迁面积 |
| 1-149 | 2015年永泉科技园片区棚户区改造项目 | 400 | 24000 | 0 |  | 0 |  | 400 | 24000 | 0 |  | 0 |  |
| 1-150 | 2016年石忠片区棚户区改造项目 | 165 | 10900 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 165 | 10900 | 0 |  |
| 1-151 | 2017年白玉片区棚户区改造项目 | 601 | 52000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 601 | 52000 |
| 2-152 | 2017年竹鸡棚户区改造项目 | 46 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 4200 |
| 4-153 | 2014年永义棚户区改造项目 | 145 | 21750 |  |  | 0 |  | 145 | 21750 |  |  |  |  |
| 4-154 | 2015工业园区棚户区改造项目 | 110 | 16500 |  |  |  |  | 110 | 16500 |  |  |  |  |
| 4-155 | 2015年韶南片区棚户区改造项目 | 300 | 45000 |  |  |  |  | 300 | 45000 |  |  |  |  |
| 4-156 | 2016年石忠片区棚户区改造项目 | 50 | 7500 |  |  |  |  |  |  | 50 | 7500 |  |  |
| 4-157 | 2016年石山片区棚户区改造项目 | 124 | 18600 |  |  |  |  |  |  | 124 | 18600 |  |  |
| 4-158 | 2016年高新区棚户区改造项目 | 475 | 71250 |  |  |  |  |  |  | 475 | 71250 |  |  |
| 4-159 | 2017年肖家冲片区棚户区改造项目 | 88 | 13200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 13200 |
| 4-160 | 2017年湘西塘片区棚户区改造项目 | 95 | 14250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 14250 |

附件4

湘潭市2013-2017年国有工矿棚户区改造项目年度规划表

单位：户、平方米

| 序 号 | 棚户区 项目名称 | 棚户区 所在市县 |  | 隶属行业 |  | 原所属企业情况 |  |  |  | 现所属企业情况 |  |  | 5年规划改造 任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划 改造任务 |  | 2015年规划 改造任务 |  | 2016年规划 改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 |
|  |  |  |  |  |  | 企业 名称 | 企业性质 |  | 隶属 关系 | 企业 名称 | 企业 性质 | 隶属 关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全市合计（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15523 | 773259 | 878 | 30761 | 3775 | 177874 | 3305 | 167236 | 4700 | 244268 | 2865 | 153120 |
| 市本级合计（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9330 | 454834 | 0 | 0 | 3775 | 177874 | 1382 | 67500 | 2918 | 150340 | 1255 | 59120 |
| 雨湖区合计（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4329 | 214874 | 0 | 0 | 2471 | 112074 | 118 | 6940 | 1558 | 84940 | 182 | 10920 |
| 1 | 江南国有工矿棚户区 |  | 湘潭市雨湖区 |  | 兵器 | 江南机器（集团）有限公司 |  | 国企 | 中国兵器工业集团公司 | 江南工业集团有限公司 | 国企 | 中国兵器工业集团公司 | 236 | 13880 |  |  |  |  | 118 | 6940 | 118 | 6940 | 0 |  |
| 2 | 盛家山安置区工矿棚户区改造项目 |  | 湘潭市雨湖区 |  | 煤炭 | 嘉禾煤矿建安经营部 |  | 国有 | 原资兴矿业集团 | 无 | 完全破产 | 社区 | 422 | 25320 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 240 | 14400 | 182 | 10920 |
| 3 | 湘锰国有独立工矿棚户区改造项目 |  | 湘潭市雨湖区鹤岭镇 |  | 重金属 | 湘潭锰业集团 |  | 国有 | 省管 | 湘锰管理服务中心 | 事业 | 区管 | 3671 | 175674 |  |  | 2471 | 112074 |  |  | 1200 | 63600 |  |  |
| 4 | 竹埠港片区工矿棚户区改造项目 |  | 岳塘区 |  | 化工 | 湘潭染料化工厂、市硫酸厂、化学助剂厂 |  | 国有 | 市属 | 科源化工、市化学助剂厂 | 私营、国有 | 市属 | 620 | 24800 |  |  | 620 | 24800 |  |  |  |  |  |  |

| 序 号 | 棚户区 项目名称 | 棚户区 所在市县 | 隶属行业 | 原所属企业情况 |  |  | 现所属企业情况 |  |  | 5年规划改造 任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划 改造任务 |  | 2015年规划 改造任务 |  | 2016年规划 改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 |
|  |  |  |  | 企业 名称 | 企业性质 | 隶属 关系 | 企业 名称 | 企业 性质 | 隶属 关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 竹埠港片区工矿棚户区改造项目 | 岳塘区 | 化工 | 原机瓦厂、化学助剂厂 | 国有 | 市属 | 立发颜料、市化学助剂厂 | 股份制 | 区属 | 764 | 30560 |  |  |  |  | 764 | 30560 |  |  |  |  |
| 6 | 竹埠港片区工矿棚户区改造项目 | 岳塘区 | 化工 | 昭山冶金化、市石油公司 | 国有 | 市属 | 昭山冶金化、市石油公司 | 国有 | 市属 | 810 | 32400 |  |  |  |  |  |  | 810 | 32400 |  |  |
| 7 | 竹埠港片区工矿棚户区改造项目 | 岳塘区 | 化工 | 金环颜料 | 国有 | 区属 | 金环颜料 | 股份制 | 区属 | 830 | 33200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 830 | 33200 |
| 昭山示范区合计（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 119000 | 0 | 0 | 684 | 41000 | 500 | 30000 | 550 | 33000 | 243 | 15000 |
| 8 | 湖南农药厂（南天）棚户区改造项目 | 昭山示范区 | 化工 | 湖南农药厂 | 国有 | 省管 | 南天集团 | 国有 | 市属 | 984 | 59000 |  |  | 684 | 41000 | 300 | 18000 |  |  |  |  |
| 9 | 5712工厂棚户区改造项目 | 昭山示范区 | 兵器 | 5712工厂 | 国有 | 中国兵器总公司 | 5712工厂 | 国有 | 市属 | 300 | 18000 |  |  |  |  | 200 | 12000 | 100 | 6000 |  |  |
| 10 | 湖南省建筑陶瓷厂棚户区改造项目 | 昭山示范区 | 建材 | 湖南省建筑陶瓷厂 | 国有 | 省管 | 湖南省建筑陶瓷有限公司 | 国有 | 市属 | 350 | 21000 |  |  |  |  |  |  | 250 | 15000 | 100 | 6000 |
| 11 | 湘潭客车制造厂棚户区改造项目 | 昭山示范区 | 机械 | 湘潭客车制造厂 | 国有 | 市属 | 湘潭客车制造厂 | 国有 | 市属 | 343 | 21000 |  |  |  |  |  |  | 200 | 12000 | 143 | 9000 |
| 县市合计（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6193 | 318425 | 878 | 30761 | 0 | 0 | 1923 | 99736 | 1782 | 93928 | 1610 | 94000 |
| 湘潭县合计（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4007 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 84000 | 1400 | 83000 | 1200 | 70000 |

| 序 号 | 棚户区 项目名称 | 棚户区 所在市县 | 隶属行业 | 原所属企业情况 |  |  |  | 现所属企业情况 |  |  | 5年规划改造 任务合计 |  | 2013年规划改造任务 |  | 2014年规划 改造任务 |  | 2015年规划 改造任务 |  | 2016年规划 改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  | 城市规划区外 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 |
|  |  |  |  | 企业 名称 | 企业性质 |  | 隶属 关系 | 企业 名称 | 企业 性质 | 隶属 关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 湖南省湘潭 矿业集团棚 户区改造项 目 | 湖南省湘潭县 | 采矿业(煤炭） | 湖南省谭家山煤矿 |  | 国有 | 湖南省煤炭工业厅 | 湖南省湘潭矿业集团有限公司 | 国有 | 湖南省煤业集团有限公司（属省国资委监管） | 4007 | 237000 |  |  |  |  | 1407 | 84000 | 1400 | 83000 | 1200 | 70000 |
| 湘乡市合计（4个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2186 | 81425 | 878 | 30761 | 0 | 0 | 516 | 15736 | 382 | 10928 | 410 | 24000 |
| 13 | 氟化学二期 | 湘乡市 | 化工 | 湖南有色控股集团 |  | 国有 | 湖南有色控股集团 | 湖南有色氟化学有限公司 | 国有 | 湖南有色控股集团 | 398 | 15681 | 398 | 15681 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 湖铁工矿棚 户区改造项 目 | 湘乡市 | 冶金 | 湖铁社区管理中心 |  | 事业 | 市属 | 湘乡市湖铁社区管理中心 | 市属 | 市属 | 996 | 30816 | 480 | 15080 |  |  | 516 | 15736 |  |  |  |  |
| 15 | 棋梓桥白云工矿棚户区改造项目 | 湘乡市 | 矿山 | 湘钢鑫通炉料有限公司 |  | 国有 | 湘钢 | 湘钢鑫通炉料有限公司 | 湘钢 | 湘钢 | 140 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 8000 |
| 16 | 湘乡市瓷厂 | 湘乡市 | 建材 | 湘乡市瓷厂 |  | 国有 | 湘乡市 | 湘乡市瓷厂 | 国有 | 市属 | 382 | 10928 |  |  |  |  |  |  | 382 | 10928 |  |  |
| 17 | 湘乡市碱业 社区工矿棚 户区改造项 目 | 湘乡市 | 化工 | 湘乡市湘碱社区居委会 |  | 事业 | 市属 | 湘乡市湘碱社区居委会 | 市属 | 市属 | 270 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 16000 |

附件5

湘潭市2013-2017年国有垦区棚户区（危房）改造项目年度规划表

单位：户、平方米

| 序号 | 单位 | 基本情况 |  |  |  |  |  |  | 5年规划改造任务合计 |  | 2013年规划 改造任务 |  | 2014年规划 改造任务 |  | 2015年规划改造任务 |  | 2016年规划改造任务 |  | 2017年规划改造任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总人口 | 总户数 | 已供地 面积 | 拆迁面积 | 棚户区 占地面积 | 完成投资 | 危房 总户数 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 | 户数 | 拆迁 面积 |
| 合计 |  | 2208 | 754 | 16446 | 120 | 4246 | 357 | 724 | 477 | 16446 | 120 | 4246 | 357 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 湘乡市 综合农场 | 2208 | 754 | 16446 | 120 | 4246 | 357 | 724 | 477 | 16446 | 120 | 4246 | 357 | 12200 |  |  |  |  |  |  |