附件

湘潭市“两房两棚”工作目标考核评价表

| 序号 | 项 目 | 考核内容和计分办法 | 分值 | 自查完成情况 | 自查得分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织领导 情 况 （10分） | 机构健全、人员充实、工作经费到位。成立工作机构的记10分，每缺少一项扣2.5分，最多扣10分。 | 10分 |  |  |  |
| 2 | 目标任务 完成情况 （40分） | 1．目标任务分解落实到了具体项目计5分；未分解落实到具体项目的计0分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 2．项目前期工作扎实，建设手续完善计5分；建设手续不完善的每发现1例扣1分，最多扣5分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 3．新建“两房两棚”工程开工率在6月底前达到60%、10月底前达到100%计20分；6月底前未达到60%，扣10分，10月底前未达到100%，扣10分。 | 20分 |  |  |  |
|  |  | 4．基本建成量和竣工量达到年度目标任务（农村危房改造任务在11月底前全部完工）计10分。基本建成量计5分，未完成的计0分；竣工量计5分，未完成的计0分。 | 10分 |  |  |  |
| 3 | 工程质量和 安全生产情况 （15分） | 1．工程质量合格率100% 计10分，工程质量合格率每低于1%，扣0.5分，最多扣10分。 | 10分 |  |  |  |
|  |  | 2．全年未发生安全事故计5分，凡发生安全事故本项计0分。 | 5分 |  |  |  |
| 4 | 分配和后续管理情况（15分） | 1．制定出台了“两房两棚”分配和后续管理相关政策计5分，无分配制度扣2.5分，无后续管理制度扣2.5分。 | 5分 |  |  |  |
|  |  | 2．严格执行分配和运营管理政策、制度，确保分配公平、运营管理规范计10分，因分配和运营管理不当，出现群众投诉或上访，经查实的，每次扣1分，最多扣10分。 | 10分 |  |  |  |
| 5 | 支持政策 落实情况（12分） | 1．资金筹措和使用监督到位计6分。“两房两棚”建设资金未纳入地方财政预算管理扣2分；未按规定提取土地出让收入和住房公积金增值收益的扣2分；中央、省补助资金拨付不及时或使用不规范的扣2分。 | 6分 |  |  |  |
|  |  | 2．“两房两棚”项目用地落实率达100%计2分；未完成计0分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 3．严格落实税费优惠政策计4分。未按规定落实“两房两棚”税收优惠或费用减免政策的，发现1例扣0.5分，最多扣4分。 | 4分 |  |  |  |
| 6 | 基础管理 工作情况 （8分） | 1．科学编制“两房两棚”规划，并纳入城市总体规划、土地利用总体规划计2分；未按要求编制扣1分，未按要求纳入城市总体规划、土地利用总体规划的扣1分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 2．全面落实信息公开计2分；未按要求在政府网站上对当地“两房两棚”工作进行公开的扣0.5分，未按要求在项目现场（农村危改补助在村务公开栏）进行公示的扣0.5分；历年“两房两棚”建设计划与项目、保障房源、保障对象信息未及时全面录入湖南省住房保障信息管理系统的扣1分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 3．及时、准确、规范报送各类报表和资料计2分；误报、迟报或出现严重错误的每次扣0.5分，最多扣2分。 | 2分 |  |  |  |
|  |  | 4．加强住房保障档案管理计1分；未建立“两房两棚”工作档案管理制度的扣1分，档案管理不合格不规范酌情扣分。 | 1分 |  |  |  |
|  |  | 5．及时全面整改落实巡查、督查、审计发现问题计1分。对在国、省、市巡（督）查、审计中发现的问题未按要求整改落实的，每1例扣0.2分，最多扣1分。 | 1分 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |  |  |